**회 의 록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2022년 04월 3일 | 팀명 | 디스코더 | 작성자 | 장수민 |
| 참석자 | 황정민, 김민기, 설명재 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | **프로젝트 진행** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈 / 비고 |
| 안드로이드 개발 진행 | 젠킨스 용량 한계로 인해 빌드 파일 생성 불가 |
| 관리자 페이지 개발 진행 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 젠킨스의 용량을 확보, 플러그 인으로 오래된 빌드파일 자동 삭제 추가 |  |
| 흡연 통계기능은 요구사항 우선순위에 맞춰서 챌린지 구현 이후 진행 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |